## Slide 2: VStV LAG Agenda
Vorstellung W.Gary VStV PL Kooperationsprojekt
Projektorganisation
Meilensteinplan
Projekt Gesamtstatus
Offene Themen

## Slide 3: DI Wolfgang Gary VStV PL Kooperationsprojekt
54 Jahre, 2 erwachsene Söhne
Ausbildung: HTL, Studium Elektrotechnik, Uni-Lehrgang für BWL & Kommunikation
IPMA zertifizierter SPM seit 1996 und Assessor
3 Jahre SW-Entwicklung, PL, Prozessleittechnik
15 Jahre Unisys (PM, Abteilungsleitung, Mitglied der Geschäftsführung, internationale Rolle als PMO, Kunden: GKK, Banken, Telekoms)
Seit 9 Jahre selbständig als IT PM (Kunden: Spar, Siemens, pma, ..)

## Slide 4
Test-Team
Projekt BM.I
Germ
Vorsitz
(BM.I)
Managementgremium
Gayer
Stv Vorsitz
(Vlbg.)
Doleschal
(BM.I)
Rassinger
(BM.I)
Ivancsits
(Bgld.)
Koch
(Bgld.)
Krenner
(OÖ)
Hüttenbrenner
(Stmk.)
Neumayr
(T)
Weidinger
(W)
Fandler
(BM.I)
PL Vlbg.
Erath
Länderprojekt Vlbg.
PL OÖ
Hofinger
Länderprojekt OÖ
PL Stmk.
Kroath
Länderprojekt Stm3,k.
PL Bgld.
Lentsch
Länderprojekt Bgld.
Kernteam
VStV-Implementierung
AG Qualitätssicherung
& Test
AG Betrieb
& Support
AG-Leiter Schwammenschneider
(W)
AG Online Formulare
AG-Leiter Kroath
(Stmk.)
AG Migration
AG Dokumenten-
vorlagen
AG Statistik
AG Amtssignatur
& duale Zustellung
PL
Gary
Koordinationsteam
Länder-Projekte
Projektorganisation
VStV Kooperationsprojekt
PL W
Kröll
Länderprojekt W
PL rubicon IT
Hadrian
Umsetzungsprojekt
rubicon IT
AG Z-ERV
AG Verrechnung
Fach gremium
FG-Leiter
Neumayr
(T)
PL BM.I
Thomann
AG-Leiter
Erath
(Vlbg.)
AG-Leiter N.N.
AG-Leiterin Stitz
(BM.I)
AG-Leiter N.N.
AG-Leiter Potocnik
(Stmk.)
AG-Leiterin Stitz
(BM.I)
AG-Leiter Hofinger
(OÖ)
Notes: Länderprojekte: ist Statusberichte einfordern sinnvoll? Einfache Einschätzung inkl. Ampel;
AG: Auch Statusberichte einfordern, aber nur aktive AG

## Slide 5: Meilensteinplan

## Slide 6: Projekt Gesamtstatus
Projektzeitplan sehr herausfordernd (Testzeiträume, länderspezifische Schnittstellen, Wien Connector, Vorbereitungen Länder-Projekte, ..)
Aufbau Test- und länderspezifischen Abnahmeumgebungen ist in Arbeit
Testfall-Erstellung und Test-Durchführung läuft gut an
Um Zeitplan zu halten sind neue Anforderungen ggf. zu verschieben

## Slide 7: Offene Themen
AG Betrieb & Support: Leitung offen